Этапы работы над проектом сайта группы BurSun

Все этапы продемонстрированы для наглядности

Команда:
1. Заказчик, менеджер проекта: Широв Азат.
2. Технический писатель: Кудрявцев Игорь.
3. Дизайнер-UX, дизайнер-UI: Красный Владислав.
4. Верстальщик, программист, тестировщик, администратор: Федоренко Степан.

| № п/п | Роли | Исполнители | Работа | Контакты | Время, час. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Широв Азат | Формирование требований к сайту группы BurSun | Telegram: @bursungroup |  |  |  | Группа BurSun — заказчик собственного сайта |
| 2 | Менеджер проекта | Широв Азат | Разработка и заключение договора на создание сайта | Telegram: @bursungroup | 2 | 1500 | 3000 | Уже должен быть, т.к. студия работает не первый день |
|  |  | Широв Азат | Разработка концепции сайта (одностраничный сайт-визитка метал-группы) |  | 10 | 1500 | 15000 |  |
|  |  | Широв Азат | Разработка и заключение договора на обслуживание сайта |  | 2 | 1500 | 3000 |  |
|  |  | Широв Азат | Курирование каждого этапа |  | 18 | 1500 | 27000 |  |
|  |  | Широв Азат | Взаимодействие с членами команды на каждом этапе |  | 26 | 1500 | 39000 |  |
| 3 | Технический писатель | Кудрявцев Игорь | Разработка технического задания | Telegram: @bursungroup | 10 | 500 | 5000 |  |
|  |  | Кудрявцев Игорь | Создание рабочей документации для администратора |  | 3 | 500 | 1500 | Если в дальнейшем будете зарабатывать на обслуживании сайта, тогда это писать не имеет смысла |
|  |  | Кудрявцев Игорь | Создание рабочей документации для пользователя |  | 6 | 500 | 3000 |  |
| 4 | Дизайнер интерфейса (UI-дизайнер) | Красный Владислав | UI-дизайн: фирменные цвета (чёрный фон, акцентный #b22222), типографика, логотип, кнопки навигации | Telegram: @bursungroup | 10 | 1000 | 10000 |  |
| 5 | Дизайнер-эргономист (UX-дизайнер) | Красный Владислав | UX-дизайн: структура страниц (Главная/Участники/Музыка/Мерч/Контакты), поведение поиска, навигация | Telegram: @bursungroup | 10 | 1000 | 10000 |  |
| 6 | Верстальщик | Федоренко Степан | Оформление сайта в соответствии с разработанным дизайном: написание сайта без логики (воплощение дизайна в жизнь: только HTML+CSS) | Telegram: @bursungroup | 8 | 700 | 5600 |  |
| 7 | Программист | Федоренко Степан | Написание логики сайта: поиск по страницам с подсветкой совпадений, переключение разделов через showPage(), очистка подсветки | Telegram: @bursungroup | 16 | 1500 | 24000 |  |
| 8 | Тестировщик | Федоренко Степан | Тестирование сайта на функциональное соответствие | Telegram: @bursungroup | 2 | 900 | 1800 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Тестирование сайта на наличие ошибок |  | 16 | 900 | 14400 |  |
| 9 | Администратор | Федоренко Степан | Приобретение домена | Telegram: @bursungroup | 1 | 500 | 500 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Приобретение хостинга |  | 1 | 500 | 500 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Размещение сайта в сети Интернет |  | 2 | 500 | 1000 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Приобретение домена (продление) |  | 1 | 500 | 500 | Этап обслуживания: не влияет на ценообразование при разработке сайта |
|  |  | Федоренко Степан | Приобретение хостинга (продление) |  | 1 | 500 | 500 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Размещение сайта в сети Интернет (повторное) |  | 2 | 500 | 1000 |  |
|  |  | Федоренко Степан | Размещение единицы информации (новость, новый прайс, новый перечень услуг/работ и т.д.) |  | 1 | 500 | 500 |  |
| ИТОГО за разработку сайта: |  |  |  |  | 143 | — | 164300 | руб. |
| Этап обслуживания (не влияет на стоимость разработки): |  |  |  |  |  |  | 2500 | руб. |